Product Backlog

| ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason] |  |  |  |  |  |
| RQ01 | Cán bộ đào tạo | Tôi muốn Username và Password riêng cho cán bộ đào tạo | Nhằm mục đích truy cập vào phần quản lý sinh viên riêng của cán bộ đào tạo, có độ bảo mật cao. | 1 | Low |  | New |  |
| RQ02 | Cán bộ đào tạo | Tôi muốn có chức năng Thêm sinh viên | Nhằm mục đích để thêm sinh viên. | 3 | Medium |  | New |  |
| RQ03 | Cán bộ đào tạo | Tôi muốn có chức năng Xóa sinh viên | Nhằm mục đích để xóa sinh viên. | 3 | Medium |  | New |  |
| RQ04 | Cán bộ đào tạo | Tôi muốn có chức năng Update sinh viên | Nhằm mục đích để update sinh viên. | 3 | Medium |  | New |  |
| RQ05 | Giảng viên | Tôi muốn có một Username và Password riêng cho giảng viên | Nhằm mục đích truy cập vào phần quản lý sinh viên riêng của giảng viên , có độ bảo mật cao. | 1 | Low |  | New |  |
| RQ06 | Giảng viên | Tôi muốn có thêm chức năng tìm theo mã sinh viên | Nhằm mục địch tìm sinh viên một cách dễ dàng | 2 | Medium |  | New |  |
| RQ07 | Giảng viên | Tôi muốn có chức năng tính lại điểm trung bình | Nhằm mục đích để tính lại điểm trung bình dễ dàng, không bị sai sót | 3 | High |  | New |  |
| RQ08 | Giảng viên | Tôi muốn có chức năng hiển thị danh sách 3 sinh viên có điểm tổng kết cao nhất mỗi môn học. | Nhằm mục đích để trao thưởng cho 3 sinh viên suất xắc nhất | 2 | Medium |  | New |  |
| RQ09 | Giảng viên | Tôi muốn có chức năng Thêm điểm | Nhằm mục đích để thêm điểm sinh viên. | 2 | Medium |  | New |  |
| RQ10 | Giảng viên | Tôi muốn có chức năng Xóa điểm | Thêm mới một sinh viên, gồm các thông tin như mã sv, tên, mail... | 1 | High |  | New |  |
| RQ11 | Giảng viên | Tôi muốn có chức năng Sửa điểm | Xóa sinh viên đã ra trường, đổi trường, nghỉ học... | 1 | Medium |  | New |  |

Release Backlog

| Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason] |  |  |  |  |  |  |
| RL01 | Login, Quản lý sinh viên | Cán bộ đào tạo | Tôi cần một username và password riêng cho cán bộ đào tạo | Để những người bên cán bộ đào tạo có thể đăng nhập vào phần mềm quản lý sinh viên. | RQ01 | 1 | Low | 1 | New |  |
|  |  | Giảng viên | Tôi cần một username và password riêng cho giảng viên | Để những giảng viên có thể đăng nhập vào phần mềm quản lý điểm của sinh viên. | RQ05 | 1 | Low | 1 | New |  |
|  |  | Cán bộ đào tạo | Tôi muốn có chức năng thêm sinh viên | Nhằm mục đích để thêm sinh viên. | RQ02 | 2 | Medium | 3 | New |  |
|  |  | Cán bộ đào tạo | Tôi muốn có chức năng xóa sinh viên | Nhằm mục đích để xóa sinh viên. | RQ03 | 2 | Medium | 3 | New |  |
|  |  | Cán bộ đào tạo | Tôi muốn có chức năng update sinh viên | Nhằm mục đích để update sinh viên. | RQ04 | 2 | Medium | 3 | New |  |
| RL02 | Quản Lý Điểm sinh viên | Giảng viên | Tôi muốn có chức năng thêm điểm | Nhằm mục đích để thêm điểm sinh viên. | RQ09 | 2 | Medium | 2 | New |  |
|  |  | Giảng viên | Tôi muốn có chức năng sửa điểm | Nhằm mục đích để sửa sinh viên. | RQ11 | 2 | Medium | 2 | New |  |
|  |  | Giảng viên | Tôi muốn có chức năng xóa điểm | Nhằm mục đích để xóa sinh viên. | RQ10 | 2 | Medium | 2 | New |  |
|  |  | Giảng viên | Tôi muốn có chức năng update điểm | Nhằm mục đích update điểm cho sinh viên. | RQ12 | 2 | Medium | 2 | New |  |
|  |  | Giảng viên | Tôi muốn có chức năng tính lại điểm trung bình | Nhằm mục đích để tính lại điểm trung bình dễ dàng, không bị sai sót | RQ07 | 3 | High | 2 | New |  |
|  |  | Giảng viên | Tôi muốn có chức năng tìm sinh viên theo mã | Nhằm mục địch tìm sinh viên một cách dễ dàng | RQ06 | 2 | Medium | 2 | New |  |
|  |  | Giảng viên | Tôi muốn có chức năng hiển thị 3 sinh viên có điểm cao nhất | Nhằm mục đích để trao thưởng cho 3 sinh viên suất xắc nhất | RQ08 | 3 | High | 2 | New |  |

Sprint Backlog

| Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Login và Quản lý sinh viên cho cán bộ đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T01 | Thiết kế database |  | RQ01 | RL01 |  | New | 3 | Tuấn |  |
| T02 | Kết nối database vào chương trình |  |  |  |  | New | 5 | Tuấn |  |
| T03 | Tạo giao diện chương trình(login) |  | RQ01 |  |  | New | 6 | Tri |  |
| T04 | Code chức năng đăng nhập |  | RQ01 |  |  | New | 8 | Triều |  |
| T05 | Code: Bắt lỗi |  |  |  |  | New | 10 | Tri |  |
| T07 | Tạo giao diện chương trình(quản lý sinh viên) |  |  |  |  | New | 6 | Tri |  |
| T08 | Code: Thêm sinh viên có upload ảnh |  | RQ05 |  |  | New | 5 | Triều |  |
| T09 | Code: Update sinh viên |  | RQ05 |  |  | New | 8 | Tri |  |
| T10 | Code: Xóa sinh viên |  | RQ05 |  |  | New | 8 | Triều |  |
| T11 | Code: Lưu vào database |  |  |  |  | New | 8 | Tuấn |  |
| T12 | Kiểm thử |  |  |  |  | New | 13 | Dũng |  |

QUẢN LÝ ĐIỂM SINH VIÊN

| T13 | Thiết kế database |  |  | RL02 RL02 |  | New | 3 | Tuấn | T13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T14 | Kết nối database vào chương trình |  |  |  |  | New | 5 | Tuấn | T14 |
| T15 | Tạo giao diện chương trình |  |  |  |  | New | 6 | Tri | T15 |
| T16 | Code: Thêm điểm |  | RQ03 |  |  | New | 5 | Triều | T16 |
| T17 | Code: Update điểm |  | RQ04 |  |  | New | 5 | Tri | T17 |
| T18 | Code: Tính điểm trung bình khi cập nhật Code: Bắt lỗi Code: hiển thị thông tin từ table lên form |  | RQ06 |  |  | New | 8 | Triều | T18 |
| T19 |  |  |  |  |  | New | 10 | Tri | T19 |
| T20 |  |  |  |  |  | New | 3 | Tuấn | T20 |
| T21 | Code: Điều hướng |  |  |  |  | New | 4 | Trung | T21 |
| T22 | Code: Sửa điểm |  | RQ03 |  |  | New | 5 | Triều | T22 |
| T23 | Code: Xóa điểm |  | RQ03 |  |  | New | 5 | Tuấn | T23 |
| T24 | code: Tìm sinh viên theo mã |  | RQ06 |  |  | New | 8 | Tri | T24 |
| T25 | Kiểm thử |  |  |  |  | New | 13 | Triều | T25 |

Bảng PPS

|  | Đặc điểm |  |  |  | Tổng UH (Điểm chưa hiệu chỉnh) | Hệ số nhân | AP (Điểm đã hiệu chỉnh) | ED(Khía cạnh môi trường) | PPS = (AP*ED)/36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Loại tương tác | Quy tắc nghiệp vụ | Thực thể | Loại thao tác DL |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Code chức năng đang nhập | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 15 | 2.5 |
| Thêm sinh viên | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2.3 |
| Xóa sinh viên | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.67 |
| Update sinh viên | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.67 |
| Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thêm điểm | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2.3 |
| Sửa điểm | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.67 |
| Xóa điểm | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2.3 |
| tính lại điểm trung bình | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 15 | 2.5 |
| Tìm sinh viên theo mã | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 2.67 |
| Hiển thị 3 sinh viên có điểm cao nhất | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 2.3 |
| Thêm điểm | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2.3 |
| Sửa điểm | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.67 |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 24.88 |

Bảng theo dõi tiến độ công việc

|  |  |  |  | Lượng công việc còn lại theo giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backlog | Nhiệm Vụ | Thành viên | Ước tính (Giờ) | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | ngày 7 | ngày 8 | ngày 9 | ngày 10 |
| Bản phát hành số 1 | Mục tiêu: Làm xong trước thời hạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Sprint 1 | Mục tiêu: Phát hành chức năng đăng nhập |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story 1 | Thiết kế database | Tuấn | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kết nối database vào chương trình | Tuấn | 5 | 3 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Tạo giao diện chương trình | Tri | 6 | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Code chức năng đăng nhập | Triều | 8 | 6 |  | 4 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  | Code: Bắt lỗi | Tri | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| Story 2 | Tạo Giao Diện Chương Trình Quản Lý Sinh Viên | Tri | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | Code: Thêm sinh viên có upload ảnh | Triều | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Code: Update sinh viên | Tri | 8 | 7 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 0 |  |
|  | Code: Xóa sinh viên | Triều | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
|  | Code: Lưu vào database | Tuấn | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | Kiểm thử | Dũng | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| Bản phát hành số 2 | Mục tiêu: Làm xong trước thời hạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Sprint 2 | Mục tiêu: Hoàn thành tất cả các chức năng trước thời gian ước tính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story 1 | Thiết Kế Database | Tuấn | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kết Nối Database Vào Chương Trình | Tuấn | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tạo Giao Diện Chương Trình | Tri | 6 | 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | Code Thêm Điểm | Triều | 5 | 4 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Code Update Điểm | Tri | 5 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Code Tính Điểm Trung Bình Khi Cập Nhập | Triều | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
|  | Code Bắt Lỗi | Tri | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
|  | Code Hiển Thị Thông Tin Từ Table Lên Form | Tuấn | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Code Điều Hướng | Trung | 4 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Code Sửa Điểm | Triều | 5 | 4 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Code Xoá Điểm | Tuấn | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Code Tìm Sinh Viên Theo Mã | Tri | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
|  | Kiểm Thử | Triều | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Tổng Backlog |  |  | 155 | 122 | 71 | 63 | 40 | 30 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 |

Unit Test Report

| TC ID | Testcase title | Expected result | Actual result | Run type (Manual / Automatic) | Tested by | Date started | Test step details | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-CD01 | Kết nối database vào chương trình | Pass | Pass | Manual | Tuấn | 26/7/2021 | Thiết kế database |  |
| UT-02-CD03 | Kết nối database vào chương trình | Pass | Pass | Manual | Tuấn | 26/7/2021 | Kết nối database vào chương trình Nhập Dữ Liệu không khớp với Database - show message: "Dữ liệu chương trình phải trùng khớp với dữ liệu nhập vào Database !" |  |
| UT-01-CD04 | Kết nối database vào chương trình | Pass | Pass | Manual | Tuấn | 26/7/2021 | Nhập Sai Dữ Liệu Đường Dẫn Tới Database - show message: "Đường dẫn không chính xác !" |  |
| UT-02-CD05 | Kết nối database vào chương trình | Pass | Pass | Manual | Tuấn | 26/7/2021 | Nhập Dữ Liệu Không Khớp Với Kiểu Dữ Liệu Của Database Error: "Dữ liệu lưu phải khớp với kiểu dữ liệu nhập vào Database !" |  |
| UT-03-CD06 | Kết nối database vào chương trình | Pass | Pass | Manual | Tuấn | 26/7/2021 | Nhập Dữ Liệu Khớp Với Kiểu Dữ Liệu Của Database "Lưu vào database thành công !" |  |
| UT-01-CD01 | Chức năng xóa điểm | Pass | Pass | Manual | Tuấn | 26/7/2021 | Click button "Xoá Điểm" - show message: "Bạn chưa chọn sinh viên cần xoá !" | Sinh viên không xóa được |
| UT-02-CD02 | Chức năng xóa điểm | Pass | Pass | Manual | Tuấn | 26/7/2021 | Click button "Xoá Điểm" - show message: "Bạn đã xoá điểm sinh viên thành công !" | Sinh viên đã đước xóa |
| UT-CD01 | Đỗ dữ liệu từ database vào table | Pass | Pass | Manual | Tuấn | 26/7/2021 | Nhập sai đường dẫn -Không hiển thị dữ liệu từ database lên table |  |
| UT-01-CD06 | Chức năng thêm điểm | Pass | Pass | Manual | Triều | 26/7/2021 | Click button "Thêm Điểm" - show message: "Bạn chưa chọn sinh viên cần thêm điểm !" | Sinh viên chưa được thêm vì chưa nhấp vào sinh viên |
| UT-02-CD06 | Chức năng thêm điểm | Pass | Pass | Manual | Triều | 26/7/2021 | Click button "Thêm Điểm" - show message: "Bạn nhập điểm chưa đúng định dạng !" | Sinh viên chưa được thêm vì nhập điểm chưa đúng định dạng |
| UT-03-CD06 | Chức năng thêm điểm | Pass | Pass | Manual | Triều | 26/7/2021 | Click button "Thêm Điểm" - show message: "Bạn đã thêm điểm sinh viên thành công !" | Sinh viên đã được thêm điểm |
| UT-01-CD08 | Chức năng cập nhật điểm | Pass | Pass | Manual | Tri | 26/7/2021 | Nhập thông tin sinh viên vào form Quản Lý Điểm Sinh Viên: - Click button "Cập nhật" - show message: "Thông tin sinh viên không được để trống !" |  |
| UT-02-CD08 | Chức năng cập nhật điểm | Pass | Pass | Manual | Tri | 26/7/2021 | Nhập và kiểm tra mã sinh viên có hợp lệ hay không : - Click button "Cập nhật" - show message: "Nhập mã sinh viên sai định dạng !" |  |
| UT-03-CD08 | Chức năng cập nhật điểm | Pass | Pass | Manual | Tri | 26/7/2021 | Nhập và kiểm tra mã sinh viên có hợp lệ hay không : - Click button "Cập nhật" - show message: "Mã sinh viên không tồn tại trong Database !" |  |
| UT-04-CD08 | Chức năng cập nhật điểm | Pass | Pass | Manual | Tri | 26/7/2021 | Nhập và kiểm tra điểm 3 môn Tiếng Anh, Tin Học, GDTC có hợp lệ hay không : - Click button "Cập nhật" - show message: "Điểm không được nhập chữ. Phải nhập số (Từ 0 - 10) !" |  |
| UT-05-CD08 | Chức năng cập nhật điểm | Pass | Pass | Manual | Tri | 26/7/2021 | Nhập thông tin sinh viên vào form Quản Lý Điểm Sinh Viên: - Click button "Cập nhật" - show message: "Cập nhật sinh viên thành công !" |  |
| UT-01-CD09 | Chức năng tìm kiếm | Pass | Pass | Manual | Tri | 26/7/2021 | Nhập vào filed Tìm Kiếm sinh viên theo Mã của form Quản Lý Điểm: - Click button "Tìm Kiếm" - show message: "Bạn chưa nhập mã sinh viên cần tìm kiếm !" |  |
| UT-02-CD09 | Chức năng tìm kiếm | Pass | Pass | Manual | Tri | 26/7/2021 | Nhập vào field Tìm Kiếm Sinh Viên và kiểm tra mã sinh viên có hợp lệ hay không : - Click button "Tìm Kiếm" - show message: "Nhập sai định dạng mã sinh viên !" |  |
| UT-03-CD09 | Chức năng tìm kiếm | Pass | Pass | Manual | Tri | 26/7/2021 | Nhập vào filed Tìm Kiếm sinh viên và kiểm tra mã sinh viên có hợp lệ hay không : - Click button "Tìm Kiếm" - show message: "Mã sinh viên không tồn tại trong Database !" |  |
| UT-04-CD09 | Chức năng tìm kiếm | Pass | Pass | Manual | Tri | 26/7/2021 | Nhập vào filed Tìm Kiếm sinh viên theo Mã của form Quản Lý Điểm: - Click button "Tìm Kiếm" - show message: "Tìm thấy sinh viên !" |  |
| UT-01-CD10 | Chức năng save | Pass | Pass | Manual | Triều | 26/7/2021 | Nhập điểm vào 3 filed Tiếng Anh, Tin Học , GDTC: - Click button "Save" - show message: "Bạn chưa nhập đầy đủ điểm !" |  |
| UT-02-CD10 | Chức năng save | Pass | Pass | Manual | Triều | 26/7/2021 | Nhập vào mã sinh viên cần tính điểm trung bình: - click button "Save" - show message: "Bạn chưa nhập mã sinh viên cần tính điểm trung bình !" |  |
| UT-03-CD10 | Chức năng save | Pass | Pass | Manual | Triều | 26/7/2021 | Nhập điểm vào 3 filed Tiếng Anh, Tin Học , GDTC: - click button "Save" - show message: "Điểm không được nhập chữ. Bắt buộc nhập số (Từ 0 - 10)" |  |
| UT-04-CD10 | Chức năng save | Pass | Pass | Manual |  | 26/7/2021 | Nhập điểm vào 3 filed Tiếng Anh, Tin Học , GDTC: - click button "Save" - Hiển thị điểm trung bình ra label tính điểm trung bình |  |
| UT-01-CD11 | Điều hướng tiến tới | Pass | Pass | Manual | Trung | 26/7/2021 | - click button "next" - hiển thị thông tin sinh viên kế tiếp |  |
| UT-02-CD11 | Điều hướng tiến lui | Pass | Pass | Manual | Trung | 26/7/2021 | - click button "previous" - hiển thị thông tin sinh viên phía trước |  |

System Test report

| TC ID | Testcase title | Expected result | Actual result | Run type (Manual / Automatic) | Tested by | Date started | Test step details | Notes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thêm điểm sinh viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLCH_NCC01 | Thêm điểm sinh viên | Thêm điểm vào Database và chương trình thông báo: "Thêm điểm cho sinh viên thành công" | Thêm điểm vảo Database và hiện thị thông báo | Manual | Đông Triều | 26/7/2021 | 1) Click button "New" 2) Nhập vào from những thông tin: • Mã sinh viên: PS15001 • Điểm tiếng anh: 9 • Điểm tin học: 6 • Điểm giáo dục thể chất: 7 3) Click button "Save". 4) Show masage: "Thêm điểm sinh viên thành công" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLCH_NCC02 | Thêm điểm sinh viên | Điểm của sinh viên không được lưu vào Database và hiển thị thông báo: “Dữ liệu không được để trống" | Hiển thị thông báo. | Manual | Đông Triều | 26/7/2021 | 1) Click button "New" 2) Nhập vào from những thông tin: • Mã sinh viên: null • Điểm Tiếng Anh: null • Điểm Tin Học: null • Điểm GDTC: null 3) Click button "Save". 4) Show masage: "- Mã sinh viên trống - Điểm Tiếng Anh trống - Điểm Tin Học trống - Điểm GDTC trống |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLCH_NCC03 | Thêm điểm sinh viên | Điểm của sinh viên không lưu vào Database và hiển thị thông báo: “Mã sinh viên sai định dạng" | Không lưu vào Database và hiển thị thông báo. | Manual | Đông Triều | 27/7/2021 | 1) Click button "New" 2) Nhập vào from những thông tin: • Mã sinh viên: FPT15001 • Điểm Tiếng Anh: 3 • Điểm Tin Học: 4 • Điểm GDTC: 0 3) Click button "Save". 4) Show masage: "Mã sinh viên sai định dạng" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLCH_NCC04 | Thêm điểm sinh viên | Điểm của sinh viên không lưu vào Database và hiển thị thông báo: "- Điểm Tiếng Anh không phải là số - Điểm Tin Học không phải là số - Điểm GDTC không là số" | Không lưu vào Database và hiển thị thông báo. | Manual | Đông Triều | 26/7/2021 | 1) Click button "New" 2) Nhập vào from những thông tin: • Mã sinh viên: PS15001 • Điểm Tiếng Anh: 3+3 • Điểm Tin Học: 4ABC • Điểm GDTC: 1@ 3) Click button "Save". 4) Show masage: "- Điểm Tiếng Anh không phải là số - Điểm Tin Học không phải là số - Điểm GDTC không phải là số" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLCH_NCC05 | Thêm điểm sinh viên | Điểm của sinh viên không lưu vào Database và hiển thị thông báo: "- Điểm Tiếng Anh không nằm trong khoảng từ 0 đến 10 - Điểm Tin Học không nằm trong khoảng từ 0 đến 10 - Điểm GDTC không nằm trong khoảng từ 0 đến 10" | Không lưu vào Database và hiển thị thông báo. | Manual | Đông Triều | 26/7/2021 | 1) Click button "New" 2) Nhập vào from những thông tin: • Mã sinh viên: PS15001 • Điểm Tiếng Anh: -1 • Điểm Tin Học: 11 • Điểm GDTC: 55 3) Click button "Save". 4) Show masage: "- Điểm Tiếng Anh không nằm trong khoảng từ 0 đến 10 - Điểm Tin Học không nằm trong khoảng từ 0 đến 10 - Điểm GDTC không nằm trong khoảng từ 0 đến 10" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLCH_NCC06 | Thêm điểm sinh viên | Hiển thị thông báo: "Sinh viiên không tồn tại trong hệ thống" | Hiển thị thông báo. | Manual | Đông Triều | 26/7/2021 | 1) Click button "New" 2) Nhập vào from những thông tin: • Mã sinh viên: PS19021 • Điểm Tiếng Anh: 1 • Điểm Tin Học: 9 • Điểm GDTC: 2 3) Click button "Save". 4) Show masage: "Sinh viên không tồn tại trong hệ thống" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cập nhật điểm sinh viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST-F-MH01 | Cập nhật điểm sinh viên | Cập nhật điểm của sinh viên trong Database và chương trình thông báo: "Cập nhật điểm sinh viên thành công" | Cập nhật điểm trong Database và thị thông báo | Manual | Thế Tri | 26/7/2021 | 1) Chọn sinh viên cần cập nhật điểm từ table 2) Nhập vào from những thông tin: • Mã Sinh Viên: PS15001 • Điểm Tiếng Anh: 6 • Điểm Tin Học: 9 • Điểm GDTC: 5 3) Click button "Update". 4) Show masage: "Cập nhật điểm cho sinh viên thành công" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST-F-MH02 | Cập nhật điểm sinh viên | -Hiển thị thông báo: “Vui lòng chọn sinh viên cần cập nhật" | Hiển thị thông báo | Manual | Thế Tri | 26/7/2021 | 1) Click button "New" 2) Click button "Update". 3) Show masage: "Vui lòng chọn sinh viên cần cập nhật" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST-F-MH03 | Cập nhật điểm sinh viên | -Hiển thị thông báo: “Vui lòng chọn sinh viên cần cập nhật" | Hiển thị thông báo | Manual | Thế Tri | 26/7/2021 | 1) Click button "New" 2) Nhập vào from những thông tin: • Mã sinh viên: PS15001 • Điểm Tiếng Anh: 1 • Điểm Tin Học: 9 • Điểm GDTC: 2 3) Click button "Update". 4) Show masage: "Vui lòng chọn sinh viên cần cập nhật" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST-F-MH04 | Cập nhật điểm sinh viên | Điểm của sinh không cập nhật vào Dadabase và hiểm thị thông báo "- Điểm Tiếng Anh trống - Điểm Tin Học trống - Điểm GDTC trống" | -Không lưu vào Database và hiển thị thông báo. | Manual | Thế Tri | 26/7/2021 | 1) Chọn sinh viên cần cập nhật điểm từ table 2) Nhập vào from những thông tin: • Điểm Tiếng Anh: null • Điểm Tin Học: null • Điểm GDTC: null 3) Click button "Update". 4) Show masage: "- Điểm Tiếng Anh trống - Điểm Tin Học trống - Điểm GDTC trống" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST-F-MH05 | Cập nhật điểm sinh viên | Điểm của sinh không cập nhật vào Dadabase và hiểm thị thông báo "- Điểm Tiếng Anh không phải là số - Điểm Tin Học không phải là số - Điểm GDTC không phải là số" | -Không lưu vào Database và hiển thị thông báo. | Manual | Thế Tri | 26/7/2021 | 1) Chọn sinh viên cần cập nhật điểm từ table 2) Nhập vào from những thông tin: • Điểm Tiếng Anh: abc • Điểm Tin Học: mot23 • Điểm GDTC: 1@ 3) Click button "Update". 4) Show masage: "- Điểm Tiếng Anh không phải là số - Điểm Tin Học không phải là số - Điểm GDTC không phải là số" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST-F-MH06 | Cập nhật điểm sinh viên | Điểm của sinh không cập nhật vào Dadabase và hiểm thị thông báo "- Điểm Tiếng Anh không nằm trong khoảng từ 0 đến 10 - Điểm Tin Học không nằm trong khoảng từ 0 đến 10 - Điểm GDTC không nằm trong khoảng từ 0 đến 10" | Không lưu vào Database và hiển thị thông báo. | Manual | Thế Tri | 26/7/2021 | 1) Chọn sinh viên cần cập nhật điểm từ table 2) Nhập vào from những thông tin: • Điểm Tiếng Anh: 1 • Điểm Tin Học: 5 • Điểm GDTC: 10 3) Click button "Update". 4) Show masage: "- Điểm Tiếng Anh không nằm trong khoảng từ 0 đến 10 - Điểm Tin Học không nằm trong khoảng từ 0 đến 10 - Điểm GDTC không nằm trong khoảng từ 0 đến 10" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xóa điểm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLDSV-DEL01 | Xoá điểm sinh viên | Xoá điểm sinh viên trong Database và hiển thị thông báo "Xoá điểm sinh viên thành công" | Xoá điểm trong Database và hiển thị thông báo | Manual | Quang Tuấn | 26/7/2021 | 1) Chọn sinh viên cần cập nhật điểm từ table 2) Click button "Delete" 3) Thông báo "Bạn có chắc xoá điểm sinh viên" -> Chọn Yes 4) Show masage: "Xoá điểm sinh viên thành công" 5) Trở về form Quản lý điểm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLDSV-DEL02 | Xoá điểm sinh viên | Không xoá điểm sinh viên trong Database | Không xoá điểm trong Database | Manual | Quang Tuấn | 26/7/2021 | 1) Chọn sinh viên cần cập nhật điểm từ table 2) Click button "Delete" 3) Thông báo "Bạn có chắc xoá điểm sinh viên" -> Chọn Cancel 4) Quay lại form Quản lý điểm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLDSV-DEL03 | Xoá điểm sinh viên | Hiển thị thông báo "Bạn chưa chọn sinh viên cần xoá" | Không xoá điểm trong Database | Manual | Quang Tuấn | 26/7/2021 | 1) Click button "New" 2) Click button "Delete" 3) Thông báo "Bạn chưa chọn sinh viên cần xoá" 4) Trở về form Quản lý điểm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tìm sinh viên theo mã hoặc họ tên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLDSV-FIND01 | Tìm sinh viên theo mã hoặc họ tên | Hiển thị thông tin điểm của sinh viên lên table. | Hiển thị thông tin của sinh viên | Manual | Thế Tri | 26/7/2021 | 1. Nhập vào ô tìm kiếm : PS15001 2. Hiển thị thông tin sinh viên vào table | Mã sinh viên tồn tại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLDSV-FIND02 | Tìm sinh viên theo mã hoặc họ tên | Không hiển thị thông tin sinh viên và hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sinh viên !" | Không hiển thị thông tin sinh viên cần tìm | Manual | Thế Tri | 26/7/2021 | 1. Nhập mã hoặc họ tên sinh viên vào thanh tìm kiếm 2. Hiển thị thông báo "Không tìm thấy" 3. Không hiển thị thông tin sinh viên. | Mã sinh viên không tồn tại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLDSV-FIND03 | Tìm sinh viên theo mã hoặc họ tên | Không hiển thị thông tin sinh viên và hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sinh viên !" | Không hiển thị thông tin sinh viên cần tìm | Manual | Thế Tri | 26/7/2021 | 1. Nhập vào ô tìm kiếm: ' or 1=1-- 2. Hiển thị thông báo "Không tìm thấy" 3. Không hiển thị thông tin sinh viên. | Tấn công SQL Injection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duyệt tiến tới tiến lui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLDSV-DH01 | Điều hướng tiến tới | Duyệt tới và hiển thị thông tin sinh viên | Hiển thị thông tin sinh viên đã được lưu trong database | Manual | Trung | 26/7/2021 | 1. Click vào button "next" 2. Hiển thị thông tin sinh viên tiếp theo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLDSV-DH02 | Điều hướng tiến tới | Duyệt tiến tới đến cuối cùng và hiển thị thông báo "Đã ở vị trí cuối cùng !" | Hiển thị thông tin sinh viên đã được lưu trong database | Manual | Trung | 26/7/2021 | 1. Click vào button "next" 2. Hiển thị thông tin sinh viên tiếp theo 3. Hiển thị thông báo "đã ở vị trí cuối cùng" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLDSV-DH03 | Điều hướng tiến lui | Duyệt lui và hiển thị thông tin sinh viên | Hiển thị thông tin sinh viên đã được lưu trong database | Manual | Trung | 26/7/2021 | 1. Click vào button "previous" 2. Hiển thị thông tin sinh viên tiếp theo 3. Hiển thị thông báo "đã ở vị trí cuối cùng" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLDSV-DH04 | Điều hướng tiến lui | Duyệt tiến lui về đầu tiên và hiển thị thông báo "Đã ở vị trí đầu tiên !" | Hiển thị thông tin sinh viên đã được lưu trong database | Manual | Trung | 26/7/2021 | 1. Click vào button "previous" 2. Hiển thị thông tin sinh viên 3. Hiển thị thông báo "đã ở vị trí đầu tiên" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLDSV-DH05 | Điều hướng cuối cùng | Duyệt đến vị trí cuối cùng và hiển thị thông tin sinh viên | Hiển thị thông tin sinh viên đã được lưu trong database | Manual | Trung | 26/7/2021 | 1. Click vào button "last" 2. Hiển thị thông tin sinh viên cuối cùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLDSV-DH06 | Điều hướng đầu tiên | Duyệt đến vị trí đầu tiên và hiển thị thông tin sinh viên | Hiển thị thông tin sinh viên đã được lưu trong database | Manual | Trung | 26/7/2021 | 1. Click vào button "first" 2. Hiển thị thông tin sinh viên đầu tiên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Top 3 sinh viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLDSV-T01 | Hiện thị TOP 3 sinh viên | Xuất ra 3 nhân viên và hiển thị 3 sinh viên lên JTable | Hiện Thông Tin Top 3 Sinh Viên Đã Lưu Trong Database | Manual | Đông Triều | 26/7/2021 | 1.Click Vào button "thống kê" 2. Hiển thị thông tin top 3 sinh viên điểm trung bình cao nhất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tính điểm trung bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QLDSV-DTB01 | Hiển Thị Điểm Trung Bình Của Sinh Viên | Xuất Điểm Trung Bình Của Sinh Viên | Xuất Điểm Trung Bình Của Sinh Viên Lưu trong Database | Manual |  | 27/7/2021 | - SELECT STUDENTS.MASV, Hoten, Tienganh, Tinhoc, GDTC,(Tienganh + Tinhoc + GDTC)/3 AS DiemTB FROM GRADE, STUDENTS WHERE GRADE.MASV = STUDENTS.MASV ORDER BY MASV ASC -Tự động tính điểm sau khi thêm mới hoặc cập nhật điểm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Defect report (Unit test)

| Defect ID | Defect title | Assigned to | State | Priority (1,2,3,4) | Severity (1,2,3,4) | Occurences | Created by | Date created | Re-produce steps | Detail | System info | Related Testcase ID | Defect ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Trello

Burndown

Bảng Phân Công Công Việc

Sơ đồ phân rã